|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCT BACKLOG P\_LEK\_N\_PPP** | | | | | | |
| ID | Zadatak programske grupe | Opis | Prioritet | Sprint | Veličina | Status |
| 1. | **Utvrđivanje ulaznih podataka** | | | | | |
| 1.1. | Odabir softvera koji će biti korišteni za analizu podataka | S | Srednji | Sprint 1 | 7 dana | Završen |
| 1.2. | Utvrđivanje položaja Nadela u GIS softveru | S | Visok | Završen |
| 1.3. | Utvrđivanje položaja opština kroz koje prolazi Nadel u GIS softveru | S | Visok | Završen |
| 2. | **Utvrđivanje ulaznih podataka o interesnim grupama** | | | | | |
| 2.1. | Identifikacija interesnih grupa | D | Ulaz | Sprint 2 | 7 dana | Završen |
| 2.2. | Uspostavljanje kontakta i obaveštavanje o Programu P\_LEK\_N | D | Visok | Završen |
| 2.3. | Prikupljanje i importovanje podataka u GIS softver | S | Srednji | Završen |
| 2.4. | Izrada ankete | D | Visok | Završen |
| 2.5. | Anketiranje | T | Visok | Završen |
| 3. | **Finalizacija projekta** | | | | | |
| 3.1. | Prikupljeni i obrađeni podaci iz anketa | D | Visok | Sprint 3 | 7 dana | Završen |
| 3.2. | Izrada karata u GIS softveru | S,D | Srednji | Završen |

S - Softver

D - Dokumentacija

T - Terenski rad